FEUILLE DE ROUTE COMPLETE

Application Coran

Produit • Experience • Play Store

Document de pilotage a imprimer pour guider le developpement, le peaufinage et le lancement.

| Vision Le Coran sans friction, dans une app belle, calme et intelligente. | Promesse Lire, ecouter, comprendre et reprendre facilement chaque jour. |
| --- | --- |
| Difference Navigation agreable, sentiment d etre compris, experience premium. | Regle d or Tout ce qui est frequent doit etre faisable en 1 ou 2 actions. |

A utiliser comme reference tout au long du projet.

1. Mission du produit

Cette application ne doit pas seulement proposer le Coran. Elle doit donner envie de revenir, simplifier l usage, rassurer l utilisateur et lui faire ressentir qu elle l accompagne dans sa lecture, son ecoute et sa reprise quotidienne.

Objectif a garder en tete Faire une app que l utilisateur ouvre avec plaisir, garde par habitude et recommande parce qu elle lui facilite reellement la vie.

Ce que l utilisateur doit ressentir

Je retrouve vite ce que je cherche.

L application se souvient de moi et de mes habitudes.

Je peux reprendre sans effort.

Je suis apaise des l ouverture.

Tout est beau, fluide et respectueux.

Ce que l application ne doit pas devenir

Une copie surchargee des grosses apps generalistes.

Une app ou il faut trop chercher pour agir.

Une interface froide ou trop technique.

Une liste de fonctions sans vraie experience.

Une app lourde, lente ou incoherente.

2. Positionnement clair

Phrase de positionnement recommandee Une app Coran belle, fluide, rassurante et vivante, pensee pour rendre la lecture, l ecoute et la reprise quotidienne naturelles.

Cette phrase doit guider le design, les priorites produit, les captures Play Store et meme le ton des textes dans l application.

Promesse centrale

Le Coran sans friction : tout est pense pour reduire l effort mental, anticiper les besoins et garder la continuite de l utilisateur.

Signature a viser

Navigation tres agreable

Accueil intelligent avec reprise immediate

Lecture apaisante et premium

Audio persistant propre et rassurant

Sentiment d etre compris par l application

3. Les 4 piliers non negociables

Pilier 1 - Lecture apaisante

Texte arabe beau, lisible et bien espace

Choix de police et tailles agreables

Mode nuit excellent

Mise en page respirante

Aucune surcharge visuelle

Passage Mushaf / texte / traduction simple

Test simple Quand tu ouvres une sourate, la premiere impression doit etre : ici c est propre, calme et tres agreable.

Pilier 2 - Navigation sans effort

Reprendre la derniere lecture en 1 tap

Aller a une sourate, un juz ou une page sans friction

Retrouver les favoris et les notes rapidement

Recherche simple et immediate

Retour arriere logique partout

Actions frequentes en 1 ou 2 taps maximum

Pilier 3 - Sentiment d etre compris

Memoriser le dernier point de lecture

Memoriser le dernier recitateur et les preferences

Montrer les contenus recents et utiles

Proposer des raccourcis adaptes aux habitudes

Afficher clairement la reprise audio ou lecture

Pilier 4 - Retour naturel quotidien

Continuer la lecture sans recommencer a zero

Objectif doux et non agressif

Historique et progression simples

Rappels eventuels discrets et utiles

Rituel de reprise immediat

4. Regles de design et d experience

Personnalite de l app

Calme, raffinee, moderne, chaleureuse, respectueuse, jamais envahissante.

Regles visuelles

Priorite a la lisibilite avant les effets.

Peu de couleurs, mais bien utilisees.

Animations douces et jamais gadgets.

Espaces respirants, hierarchie tres claire.

Le design doit rassurer avant de vouloir impressionner.

Palette recommande

| Role | Couleur | Usage | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Bleu profond | #0B5F7E | Titres / accents forts | Confiance, clarte |
| Turquoise doux | #1E88A8 | Boutons principaux / liens | Fraicheur, fluidite |
| Vert calme | #16697A | Validation / progression | Paix, constance |
| Or doux | #D4A64A | Touches premium | Chaleur, noblesse |

Textes dans l app

Utiliser des phrases courtes, simples et rassurantes.

Preferer reprendre, continuer, retrouver, ecouter, comprendre.

Eviter les termes flous ou trop techniques.

Faire sentir l aide, pas la complexite.

5. Accueil ideal

Role de l accueil L accueil ne doit pas etre une vitrine. Il doit etre un assistant silencieux qui aide l utilisateur a reprendre immediatement.

Structure recommandee

Continuer la derniere lecture

Reprendre l ecoute si elle existe

Dernieres sourates consultees

Raccourcis : Sourates, Juz, Recherche, Favoris, Notes

Petit espace inspiration ou verset du moment

Aucun encombrement inutile

Question de verification

En 2 secondes, un nouvel utilisateur doit comprendre ou toucher pour reprendre, lire ou ecouter.

6. Parcours prioritaires a optimiser

Parcours critiques

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Je veux reprendre ma lecture exactement ou je me suis arrete. | Tres haute |
| ☐ | Je veux lancer rapidement l audio de ma sourate. | Tres haute |
| ☐ | Je veux trouver une sourate ou un juz sans chercher longtemps. | Tres haute |
| ☐ | Je veux retrouver mes favoris ou mes notes. | Haute |
| ☐ | Je veux passer de lecture a ecoute sans perdre le contexte. | Haute |
| ☐ | Je veux comprendre un verset avec traduction ou tafsir simple. | Haute |

7. Fonctionnalites indispensables

Noyau produit

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Lecture du Coran claire et stable | Tres haute |
| ☐ | Audio fiable et persistant | Tres haute |
| ☐ | Reprise de lecture | Tres haute |
| ☐ | Favoris / signets | Tres haute |
| ☐ | Historique de lecture | Haute |
| ☐ | Recherche pratique | Haute |
| ☐ | Traduction et tafsir simples | Haute |
| ☐ | Mode hors ligne propre | Haute |

Fonctions signature a envisager

Accueil intelligent et vivant

Mini lecteur exceptionnel present partout dans l app

Mode immersion pour la lecture

Notes personnelles par verset

Parcours debutant ou accompagnement premiere visite

8. Plan de construction du produit

| Phase | Objectif | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identite | Nom, promesse, style visuel, ton emotionnel, priorites UX | ☐ |
| 2 | Coeur produit | Accueil, lecture, reprise, navigation sourates / juz / page, audio | ☐ |
| 3 | Personnalisation | Historique, favoris, notes, preferences memorisees | ☐ |
| 4 | Peaufinage | Animations, micro interactions, performance, cohérence visuelle | ☐ |
| 5 | Lancement | Fiche Play Store, captures, icone, description, tests finaux | ☐ |

Ordre de priorite concret

Verifier d abord la vitesse et la reprise avant d ajouter de nouvelles fonctions.

Peaufiner les parcours importants avant les details secondaires.

Refuser toute nouveaute qui ajoute du bruit sans simplifier l usage.

9. Checklist de peaufinage UX

Avant chaque grosse validation

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | L application est belle des le premier regard. | Tres haute |
| ☐ | L utilisateur sait quoi faire en arrivant sur l accueil. | Tres haute |
| ☐ | Le scroll et les transitions sont fluides. | Tres haute |
| ☐ | Le retour arriere est logique et sans surprise. | Haute |
| ☐ | Le mini lecteur audio reste clair et non envahissant. | Haute |
| ☐ | Le design n est jamais surcharge. | Haute |
| ☐ | Les textes sont courts et rassurants. | Moyenne |
| ☐ | Les choix frequents sont memorises. | Haute |

10. Checklist performance et fiabilite

Avant la publication

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ouverture rapide de l application. | Tres haute |
| ☐ | Aucun blocage visible lors du changement de page. | Tres haute |
| ☐ | Audio stable avec reprise correcte. | Tres haute |
| ☐ | Aucun bug evident sur les ecrans principaux. | Tres haute |
| ☐ | Pas de freeze clavier / notes / favoris. | Haute |
| ☐ | Navigation stable sur plusieurs tailles d ecran. | Haute |
| ☐ | Mode hors ligne fiable. | Haute |
| ☐ | Consommation raisonnable et sensation de legerete. | Moyenne |

11. Fiche Play Store

Principe La fiche Store ne doit pas decrire l application. Elle doit donner envie de l installer en montrant une experience plus belle, plus simple et plus utile que les autres.

Elements a preparer

Nom d application clair et memorisable

Icone simple et premium

Short description puissante

Description longue lisible

Screenshots centres sur les benefices

Feature graphic coherente avec l identite

Avis positifs recoltes au bon moment

Promesse type pour la fiche

Lire, ecouter et reprendre le Coran dans une experience fluide, apaisante et pensee pour toi.

Short description exemple

Une app Coran belle, rapide et rassurante pour lire, ecouter, comprendre et reprendre facilement chaque jour.

Screenshots a produire

1. Reprends exactement ou tu t es arrete

2. Lis dans une interface apaisante

3. Ecoute avec un lecteur fluide partout dans l app

4. Accede vite aux sourates, juz et favoris

5. Comprends plus facilement avec traduction et tafsir

6. Une experience belle, simple et sans distraction

Checklist de conversion Play Store

Avant mise en ligne

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | L icone se reconnait en un coup d oeil. | Tres haute |
| ☐ | Les screenshots montrent des benefices et pas seulement des ecrans. | Tres haute |
| ☐ | La short description est immediate et differenciante. | Tres haute |
| ☐ | Le feature graphic reprend la meme ambiance visuelle. | Haute |
| ☐ | Le nom est simple a retenir et a rechercher. | Haute |
| ☐ | La page donne une impression premium et calme. | Tres haute |

12. Avis, retention et relation utilisateur

Les utilisateurs restent quand ils ressentent une vraie valeur percue : facilite, fluidite, continuite, confiance et sensation d etre aides.

Demander un avis seulement apres une bonne experience.

Faire en sorte que les premieres sessions soient simples et reussies.

Recompenser la constance par la clarte, pas par des gadgets.

Observer ou les utilisateurs hesitent et simplifier ces points.

13. Tableau de bord personnel du projet

Imprime cette page et coche au fur et a mesure.

Vision et identite

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | J ai choisi une promesse claire pour l application. | Tres haute |
| ☐ | Je sais ce que mon app fait mieux que les autres. | Tres haute |
| ☐ | Ma palette et mon ton sont coherents. | Haute |

Experience coeur

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Accueil utile et non charge | Tres haute |
| ☐ | Lecture apaisante | Tres haute |
| ☐ | Navigation sourates / juz / page rapide | Tres haute |
| ☐ | Audio persistant propre | Tres haute |
| ☐ | Historique et reprise fiables | Haute |

Lancement

| ✓ | Point à valider | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Icone finalisee | Haute |
| ☐ | Screenshots finalises | Haute |
| ☐ | Description Play Store finalisee | Haute |
| ☐ | Tests sur vrai appareil effectues | Tres haute |
| ☐ | Aucune lenteur evidente sur les ecrans principaux | Tres haute |

14. Regles finales a relire avant chaque decision

Si une idee ne facilite pas l usage, elle n est pas prioritaire.

Si une fonction est rarement utile mais rend l interface plus lourde, il faut la repousser.

Si une animation gene la lecture, elle doit etre simplifiee.

Si l utilisateur doit reflechir pour reprendre, l accueil n est pas encore bon.

Si l application ne donne pas de sentiment de continuite, la fidelisation sera faible.

Phrase finale a garder Ne cherche pas a faire l application Coran la plus remplie. Cherche a faire celle que l utilisateur trouve la plus belle, la plus simple, la plus rassurante et la plus naturelle a rouvrir chaque jour.